# Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008

# N 1506

## "О Плане мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы"

[02.12.2008](http://lawru.info/dok/2008/12/02/n1048799.htm) Категория: [Ленинградская область](http://lawru.info/cat/leningrad)

Документ по состоянию на август 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Установить, что финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий Плана (далее - исполнительные органы), осуществлять мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в основные средства исполнительных органов, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов, путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга.

4. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности осуществлять координацию деятельности исполнительных органов в части, касающейся реализации мероприятий Плана.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 02.12.2008 N 1506

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Исполнитель | Срок | объём |

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Исполнитель ¦Срок ¦ Объем финансирования по годам, тыс. руб. ¦ Ожидаемый ¦

¦ п/п ¦ ¦ ¦испол- +------------+---------+----------+---------+---------+ результат ¦

¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ Итого ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ 1. Мероприятия по повышению правового сознания и культуры поведения участников дорожного движения ¦

¦ и профилактике дорожно-транспортного травматизма ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.1 ¦Обеспечение разработки и¦ ГУ МВД ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Формирование у ¦

¦ ¦издание плакатов,¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦направленных на повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦правосознания у¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦участников дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦движения пенсионного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.2 ¦Обеспечение разработки и¦ ГУ МВД ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Формирование у ¦

¦ ¦издания сборников¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦методических рекомендаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦для сотрудников УГИБДД по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦пропагандистско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦разъяснительной работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦среди участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.3 ¦Обеспечение создания¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 1100,0 ¦ - ¦ - ¦ 1100,0 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦телевизионной социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ожидания¦

¦ ¦рекламы по тематике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой помощи ¦

¦ ¦"Уступи дорогу Скорой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.4 ¦Организация трансляции¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 7581,0 ¦ 8141,0 ¦ - ¦15722,00 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦телевизионной социальной¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ожидания¦

¦ ¦рекламы по тематике¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой помощи ¦

¦ ¦"Уступи дорогу скорой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.4-1 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6188,8 ¦ 6188,8 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦и размещения видеороликов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ожидания¦

¦ ¦социальной рекламы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой помощи ¦

¦ ¦тематике "Уступи дорогу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скорой" в эфире¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городского телевизионного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канала, вещающего на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.5 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 2685,0 ¦ 2884,0 ¦ 2884,0 ¦ 8453,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и размещения социальной¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦рекламы по вопросам¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦движения на телевизионных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦каналах, осуществляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦вещание на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.6 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 2417,0 ¦ 2595,0 ¦ 2595,0 ¦ 7607,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и размещения социальной¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦рекламы по вопросам¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦движения в эфире¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦радиостанций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦осуществляющих вещание на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.7 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1181,0 ¦ 1269,0 ¦ 1269,0 ¦ 3719,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и размещения социальной¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦рекламы по вопросам¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦движения в периодических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦печатных изданиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.8 ¦Обеспечение изготовления¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 48,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 152,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦роликов социальной¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦рекламы по безопасности¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦дорожного движения для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦размещения на электронных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦табло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.9 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 5477,0 ¦ 5882,0 ¦ 5882,0 ¦ 17241,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и изготовления социальной¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦рекламы по безопасности¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦дорожного движения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦размещения ее на наружных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦рекламных конструкциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.10 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1880,0 ¦ 2019,0 ¦ 2019,0 ¦ 5918,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и трансляции в¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦телевизионном эфире¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦сюжетов, направленных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦профилактику дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма, повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦правового сознания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.11 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1610,0 ¦ 1730,0 ¦ 1730,0 ¦ 5070,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и трансляции цикла¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦радиосюжетов, ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦радиопередач и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦промороликов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦направленных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦профилактику дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма, повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правового сознания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.12 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 913,0 ¦ 980,0 ¦ 980,0 ¦ 2873,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦и публикации в¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦общественно-политической ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦газете Санкт-Петербурга,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦распространяемой тиражом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦не менее 15 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦экземпляров, тематических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публицистических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов, направленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на профилактику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма, повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правового сознания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.13 ¦Производство и публикация¦ КПВСМИ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1020,0 ¦ 1096,0 ¦ 1096,0 ¦ 3212,0 ¦Формирование у ¦

¦ ¦в общественно-¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ¦

¦ ¦политической газете¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦распространяемой тиражом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стереотипов ¦

¦ ¦не менее 200 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦экземпляров, тематических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения ¦

¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦публицистических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов, направленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на профилактику дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма, повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правового сознания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законопослушного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поведения участников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.1.14 ¦Обеспечение производства¦ КПВСМИ ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1952,2 ¦ 1952,2 ¦Повышение ¦

¦ ¦и размещения социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦рекламы, направленной на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦безопасность дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦движения в информационно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦телекоммуникационной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Интернет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ - ¦ 25912,0 ¦ 26648,0 ¦ 26648,0 ¦ 79208,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.2. Организационные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.2.1 ¦Обеспечение подготовки и¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ - ¦ 400,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦издания сборников¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦документов по вопросам¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦профилактики детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.2.2 ¦Организация и проведение¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 600,0 ¦ 700,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦Изучение ¦

¦ ¦международных и¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦

¦ ¦межрегиональных ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта работы в ¦

¦ ¦семинаров, конференций по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦

¦ ¦вопросам воспитания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦

¦ ¦культуры поведения детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦на дорогах и профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.2.3 ¦Организация и проведение¦ КО ¦2010 г.¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦ - ¦ 1500,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦мониторинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦исследований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ГОУ ¦

¦ ¦эффективности работы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по профилактике ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦травматизма ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ - ¦ 2300,0 ¦ 900,0 ¦ - ¦ 3200,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3. Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного ¦

¦травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.1 ¦Организация разработки¦ КО ¦2010 ¦ - ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ - ¦ 1000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦программ и проведения¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦обучающих семинаров для¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦преподавателей учебного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦курса "Обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦жизнедеятельности" ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦Санкт-Петербурга по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГОУ ¦

¦ ¦внедрению новых учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦пособий "Учебное пособие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по правилам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения" для учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-9-х классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.2 ¦Организация разработки¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ - ¦ 4000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦программ и проведения¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦курсов повышения¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦квалификации педагогов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦ГОУ Санкт-Петербурга, ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦НПО Санкт-Петербурга и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦ГОУ СПО Санкт-Петербурга,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦ответственных за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГОУ ¦

¦ ¦профилактику детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОУ НПО ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ГОУ СПО ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.3 ¦Организация разработки¦ КО ¦2010 ¦ - ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ - ¦ 4000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦программ и проведения¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦курсов повышения¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦квалификации для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦воспитателей ГДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦преподающих правила¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГДОУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.4 ¦Организация разработки¦ КО ¦2009 ¦ ВПТФ <1> ¦ 200,0 ¦ - ¦ - ¦ 200,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦программ и проведения¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦курсов повышения¦ ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦квалификации педагогов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦районных опорных центров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦травматизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГОУ ДОД ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦движения, созданных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе ГОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.5 ¦Организация разработки¦ КО ¦2009 ¦ ВПТФ <1> ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ 300,0 ¦Совершенствова- ¦

¦ ¦программ и проведения¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние подготовки ¦

¦ ¦курсов повышения¦ ¦2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водителей ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦ ¦преподавателей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦инструкторов автодела ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга, ГОУ НПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦межшкольных учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комбинатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.6 ¦Обеспечение разработки,¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 3500,0 ¦ 3500,0 ¦ - ¦ 7000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦издания и распространения¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦учебных пособий по¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦воспитанников ГДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах в ГДОУ ¦

¦ ¦(книжки-раскраски) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦учащихся начальной школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ГОУ ¦

¦ ¦ГОУ Санкт-Петербурга и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦методических рекомендаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для учителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.7 ¦Приобретение для ГДОУ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 2600,0 ¦ 2700,0 ¦ - ¦ 5300,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦настольных обучающих игр¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах в ГДОУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.8 ¦Приобретение для ГОУ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 7000,0 ¦ 7400,0 ¦ - ¦ 14400,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦настольных обучающих игр¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах в ГОУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.9 ¦Приобретение для ГДОУ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ - ¦ 600,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦напольных обучающих игр¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах в ГДОУ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.10 ¦Обеспечение оборудования¦ АР, ¦2010- ¦ - ¦ 28566,0 ¦ 23799,0 ¦ 28199,0 ¦ 80564,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦площадок по безопасности¦ в том числе: ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦дорожного движения в ГДОУ+------------------+гг. ¦ +---------+----------+---------+---------+преподавания ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга <2> ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4200,0 ¦ - ¦ - ¦ 4200,0 ¦основ ¦

¦ ¦ ¦ Адмиралтейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+в ГДОУ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4400,0 ¦ - ¦ - ¦ 4400,0 ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦ ¦Василеостровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ 4444,0 ¦ - ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Выборгского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4400,0 ¦ 4400,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Калининского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ 4400,0 ¦ - ¦ 4400,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4400,0 ¦ - ¦ - ¦ 4400,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Колпинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ 4400,0 ¦ - ¦ 4400,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красногвардейско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4444,0 ¦ - ¦ - ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Красносельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4611,0 ¦ 4611,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Кронштадтского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4444,0 ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Курортного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ 4444,0 ¦ - ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Московского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4444,0 ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Невского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4745,0 ¦ 4745,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петроградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4500,0 ¦ - ¦ - ¦ 4500,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петродворцового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ 5000,0 ¦ - ¦ 5000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Приморского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 2222,0 ¦ 1111,0 ¦ 1111,0 ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пушкинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 4400,0 ¦ - ¦ - ¦ 4400,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 4444,0 ¦ 4444,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.11 ¦Приобретение мобильных¦ КО ¦2010 г.¦ - ¦ 24000,0 ¦ - ¦ - ¦ 24000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦детских автогородков для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦районных опорных центров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поведения на ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦движения, созданных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГОУ ДОД ¦

¦ ¦базе ГОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.11-1¦Приобретение мобильных¦ АР, в том числе: ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20800,0 ¦ 20800,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦детских автогородков для+------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+качества ¦

¦ ¦районных опорных центров¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦преподавания ¦

¦ ¦по профилактике детского¦Василеостровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основ ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного ¦

¦ ¦травматизма и+------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+поведения на ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦улицах и дорогах¦

¦ ¦движения, созданных на¦Выборгского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ГОУ ¦

¦ ¦базе ГОУ Санкт-Петербурга+------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+Санкт-Петербурга¦

¦ ¦и ГОУ ДОД¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦и ГОУ ДОД ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ Калининского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санкт-Петербурга¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Колпинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красногвардейского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Красносельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Кронштадтского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Курортного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Московского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Невского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петродворцового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Приморского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пушкинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ 1300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.12 ¦Организация оборудования¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦ - ¦ 30000,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦площадок по безопасности¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦дорожного движения в ГОУ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦ДОД Санкт-Петербурга,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦осуществляющих отдых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.13 ¦Организация оборудования¦ АР, ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 263819,0 ¦ - ¦263819,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦школьных автогородков по¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦профилактике детского+------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+дорожно- ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦транспортного ¦

¦ ¦травматизма в ГОУ¦ Адмиралтейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Василеостровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Выборгского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Калининского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Колпинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красногвардейско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Красносельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Кронштадтского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Курортного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Московского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Невского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15486,0 ¦ ¦ 15486,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петроградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петродворцового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Приморского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пушкинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ +----------+ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦ 15000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.14 ¦Организация оборудования¦ АР, ¦2010 г.¦ - ¦134311,0 ¦ - ¦ - ¦134311,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦детских автогородков ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦в районных опорных+------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+дорожно- ¦

¦ ¦центрах по профилактике¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8400,0 ¦ ¦ ¦ 8400,0 ¦транспортного ¦

¦ ¦детского ¦ Адмиралтейского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма и+------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ администрация ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

¦ ¦движения, созданных на¦Василеостровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦базе ГОУ ДОД¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Выборгского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Калининского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Кировского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Колпинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Красногвардейско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Красносельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 1094,0 ¦ ¦ ¦ 1094,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Кронштадтского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8500,0 ¦ ¦ ¦ 8500,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Курортного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Московского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Невского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8482,0 ¦ ¦ ¦ 8482,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петроградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Петродворцового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8340,0 ¦ ¦ ¦ 8340,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Приморского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8330,0 ¦ ¦ ¦ 8330,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦Пушкинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦ ¦ 8300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+ ¦ +---------+ ¦ +---------+ ¦

¦ ¦ ¦ администрация ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦ ¦ 8333,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.15 ¦Обеспечение создания и¦ КО ¦2010 г.¦ - ¦ 5400,0 ¦ - ¦ - ¦ 5400,0 ¦Совершенствова- ¦

¦ ¦оснащения необходимым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние подготовки ¦

¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водителей ¦

¦ ¦детско-юношеской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦ ¦автошколы при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦государственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербургском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центре детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.16 ¦Приобретение оборудования¦ КО ¦2010 г.¦ - ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ 300,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦для проведения в Санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Петербурге конкурса-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦фестиваля юных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦инспекторов движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦"Безопасное колесо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.17 ¦Приобретение для ГОУ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 800,0 ¦ 1100,0 ¦ - ¦ 1900,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦светоотражающих ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦приспособлений в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦обеспечения ими учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦первых классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.18 ¦Приобретение ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ - ¦ 6000,0 ¦Совершенство- ¦

¦ ¦автотренажеров для¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание подготовки¦

¦ ¦обучения вождению и¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водителей ¦

¦ ¦правилам дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦

¦ ¦движения для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦

¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербургского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центра детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.19 ¦Приобретение для¦ КО ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 5400,0 ¦ - ¦ 5400,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦библиотечных фондов ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦пособий по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦детского дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦транспортного травматизма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для обучающихся 5-9-х¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классов ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.20 ¦Обеспечение разработки¦ КО ¦2010 г.¦ - ¦ 600,0 ¦ - ¦ - ¦ 600,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦компьютерных программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦(обучающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦дидактических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦имитационных) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦проблемам дорожной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безопасности для учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1-4-х, 5-9-х классов ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.21 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 700,0 ¦ 800,0 ¦ 200,0 ¦ 1700,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦смотров-конкурсов ГОУ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга на¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦лучшую организацию работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма "Дорога без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опасности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.22 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦ 750,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦городского финала¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦детско-юношеских ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦соревнований "Безопасное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦колесо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.23 ¦Обеспечение участия¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦ 250,0 ¦ 750,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦команды учащихся ГОУ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга во¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦всероссийском конкурсе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦фестивале юных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦инспекторов движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Безопасное колесо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.24 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 100,0 ¦ 700,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦городского открытого¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦конкурса детского¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦творчества по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦профилактике детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦травматизма "Дорога и мы"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.25 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 400,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 1400,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦профильных смен юных¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦инспекторов движения в¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦ГОУ ДОД Санкт-Петербурга,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦осуществляющих отдых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.26 ¦Организация и проведение¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 1400,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦выездных семинаров по¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦профилактике детского¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦травматизма для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦активистов - учащихся ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.27 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 600,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦автопробегов по местам¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦боевой славы обучающихся¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦в кружках спортивно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦направленности ГОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.28 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 900,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦первенства ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга по¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦автомногоборью, картингу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦мотокроссу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.29 ¦Организация проведения¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 300,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦игр, викторин, конкурсов¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦по профилактике детского¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦травматизма в ГОУ ДОД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих отдых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.30 ¦Организация освещения в¦ КО ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 700,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 2300,0 ¦Привлечение ¦

¦ ¦средствах массовой¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внимания ¦

¦ ¦информации вопросов¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественности ¦

¦ ¦профилактики детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к проблемам ¦

¦ ¦дорожно-транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения ¦

¦ ¦травматизма в ГОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.31 ¦Материально-техническое ¦ КО ¦2010- ¦ - ¦ 12000,0 ¦ - ¦ - ¦ 12000,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦обеспечение учебного¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦центра "Автоград"¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербургского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центра детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.32 ¦Материально-техническое ¦ Администрация ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 13000,0 ¦ 15000,0 ¦ 28000,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦обеспечение учебного ¦Московского района¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦центра "Автоград" ¦Санкт-Петербурга ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей Дворца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детского (юношеского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества Московского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦района Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.3.33 ¦Ремонт и оборудование¦ КО ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦учебных классов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦государственном бюджетном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей детском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оздоровительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туристском центре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Балтийский берег" <5> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ - ¦245877,0 ¦ 347318,0 ¦ 81999,0 ¦675194,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.4. Мероприятия по повышению профессионального мастерства водителей городского пассажирского транспорта ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.4.1. ¦Обеспечение создания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствова- ¦

¦ ¦базового центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние подготовки ¦

¦ ¦подготовки водителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водителей и ¦

¦ ¦городского пассажирского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦

¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирском ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.4.1.1 ¦Ремонт учебных помещений ¦ КТ ¦2009- ¦Внебюджетные¦ 24300,0 ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 27300,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦1.4.1.2 ¦Оборудование учебных¦ КТ ¦2009- ¦ - ¦ 3300,0 ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 4900,0 ¦ ¦

¦ ¦классов ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦1.4.1.3 ¦Оборудование специальной¦ КТ ¦2010 ¦ - ¦ 10500,0 ¦ 4000,0 ¦ - ¦ 14500,0 ¦ ¦

¦ ¦площадки для учебной езды¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦1.4.1.4 ¦Приобретение учебных¦ КТ ¦2009 г.¦Внебюджетные¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

¦ ¦автобусов ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦1.4.2 ¦Организация и проведение¦ КТ ¦2009- ¦Внебюджетные¦ 34056,0 ¦ 36670,0 ¦ 39545,0 ¦110271,0 ¦Снижение ¦

¦ ¦мероприятий по повышению¦ ¦2012 ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности на ¦

¦ ¦квалификации водителей¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирском ¦

¦ ¦городского пассажирского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦

¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ - ¦ 72156,0 ¦ 42970,0 ¦41845,00 ¦156971,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ - ¦346245,0 ¦ 417836,0 ¦150492,0 ¦914573,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ 2. Совершенствование системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.1 ¦Разработка предложений о¦ КВЗПБ, КТ ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ВПТФ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦создании структурного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦

¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в ¦

¦ ¦исполнительного органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦

¦ ¦государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦координирующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦исполнительных органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурга и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Санкт-Петербурге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.2 ¦Организация создания¦ ГУ МВД ¦2010 ¦ - ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ - ¦ 60000,0 ¦Сокращение ¦

¦ ¦информационных систем¦(по согласованию) ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков получения¦

¦ ¦УГИБДД, в том числе: ¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и передачи ¦

¦ ¦АИС по ведению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации и ¦

¦ ¦экзаменационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, ¦

¦ ¦деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦

¦ ¦АИС учета дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦происшествий; АИС учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦специальной продукции; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦АИС "Административная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦практика"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦АИС "Оформление дорожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦происшествий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.3 ¦Обеспечение оказания¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Сокращение ¦

¦ ¦услуг сотовой связи для¦(по согласованию) ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков получения¦

¦ ¦подразделений УГИБДД ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и передачи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанной с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.4 ¦Приобретение бортовых¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦Сокращение ¦

¦ ¦компьютеров "Мирком" для¦(по согласованию) ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков получения¦

¦ ¦подразделений УГИБДД ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и передачи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанной с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.5 ¦Приобретение ¦ ГУ МВД ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Сокращение ¦

¦ ¦лицензионного ¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков получения¦

¦ ¦программного обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и передачи ¦

¦ ¦для обеспечения доступа к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦

¦ ¦корпоративной GPRS-сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанной с ¦

¦ ¦Департамента обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦движения Министерства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦внутренних дел Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦2.6 ¦Приобретение ¦ КТТП ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 47550,7 ¦ 47550,7 ¦Повышение ¦

¦ ¦транспортного средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦для обеспечения вывоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦разукомплектованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦мешающих уборке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территорий транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств категорий "C", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"D", "E" и прицепов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ним, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистрации, в специально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отведенное для этого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦место ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 2 ¦ ¦ ¦ - ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ 47550,7 ¦107550,7 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ¦

¦ дорожно-транспортных происшествий ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.1 ¦Организация проведения¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Уменьшение ¦

¦ ¦общегородских месячников¦(по согласованию),¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ожидания¦

¦ ¦"Приоритет" по¦ КЗ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой помощи ¦

¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беспрепятственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проезда санитарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.2 ¦Организация разработки¦ КЗ ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Стандартизация ¦

¦ ¦региональных стандартов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦медицинской помощи на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦различных этапах лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦пострадавшим в результате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ДТП, на уровне не ниже¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦федеральных стандартов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.3 ¦Организация обучения¦ КЗ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Улучшение ¦

¦ ¦медицинского персонала¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦алгоритмам и стандартам¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦оказания медицинской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦помощи на различных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦этапах лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦пострадавшим в результате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.4 ¦Организация создания¦ КЗ ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение ¦

¦ ¦структурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦"Городская станция скорой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦медицинской помощи" для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦подготовки персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦служб жизнеобеспечения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

¦ ¦преподавателей автошкол¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.5 ¦Организация разработки и¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 15000,0 ¦ - ¦ - ¦ 15000,0 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦издания памятки водителю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦по оказанию первой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.6 ¦Организация разработки и¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 70,0 ¦ - ¦ - ¦ 70,0 ¦Уменьшение ¦

¦ ¦издания методического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦пособия для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

¦ ¦преподавателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательные программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовки водителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦транспортных средств, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вопросам обучения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦слушателей оказанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦первой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.7 ¦Приобретение специальной¦ КЗ ¦2010, ¦ - ¦ 13750,0 ¦ 5500,0 ¦ - ¦ 19250,0 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦одежды со¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦световозвращающими ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦элементами для санкт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦"Городская станция скорой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинской помощи" в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целях обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинского персонала и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.8 ¦Приобретение специальных¦ КЗ ¦2010- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1365,0 ¦ 840,0 ¦ 75,0 ¦ 2280,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦средств для оказания¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦помощи пострадавшим в ДТП¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦для санкт-петербургского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦ГУЗ "Городская станция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦скорой медицинской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.9 ¦Материально-техническое ¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 48230,0 ¦ - ¦ - ¦ 48230,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦"Санкт-Петербургский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦научно-исследовательский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦институт скорой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦им. И.И.Джанелидзе" для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

¦ ¦оказания помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.10 ¦Материально-техническое ¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 29373,0 ¦ - ¦ - ¦ 29373,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦"Городская больница¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦Святой преподобномученицы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦Елизаветы" для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦помощи пострадавшим в ДТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.11 ¦Материально-техническое ¦ КЗ ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 29373,0 ¦ - ¦ 29373,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦"Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦Александровская больница"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦для оказания помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.12 ¦Материально-техническое ¦ КЗ ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 29373,0 ¦ 29373,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦"Городская больница N 26"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦для оказания помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.13 ¦Материально-техническое ¦ КЗ ¦2010 г.¦ - ¦ 29373,0 ¦ - ¦ - ¦ 29373,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦"Городская Мариинская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦больница" для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦помощи пострадавшим в ДТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.14 ¦Материально-техническое ¦ Администрация ¦2010 ¦ - ¦ 21278,0 ¦ 13816,0 ¦ - ¦ 35094,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦оснащение ¦ Кронштадтского ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦санкт-петербургского ГУЗ¦ района ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦"Городская больница N 36"¦Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦для оказания помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.15 ¦Обеспечение создания¦ КТТП ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18130,5 ¦ 18130,5 ¦Улучшение ¦

¦ ¦посадочной площадки для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦вертолетов по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦Белградская ул., участок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦1 (юго-восточнее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦пересечения с ул. Фучика)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.16 ¦Обеспечение создания¦ КТТП ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18954,0 ¦ 18954,0 ¦Улучшение ¦

¦ ¦посадочной площадки для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦вертолетов по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦Авангардная ул., участок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦22 (у дома N 14, литера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦А, по Авангардной ул.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.17 ¦Обеспечение создания¦ КТТП ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3397,9 ¦ 3397,9 ¦Улучшение ¦

¦ ¦посадочной площадки для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦вертолетов по адресу: пр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦Солидарности, участок 42¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦(северо-западнее дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦N 4, литера А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦3.18 ¦Обеспечение создания¦ КТТП ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3397,9 ¦ 3397,9 ¦Улучшение ¦

¦ ¦посадочной площадки для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦вертолетов по адресу: ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦

¦ ¦Вавиловых, участок 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦(южнее дома N 14, литера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦

¦ ¦А, по ул. Вавиловых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ИТОГО по разделу 3 ¦ ¦ ¦ - ¦158439,0 ¦ 49529,0 ¦ 73328,3 ¦281296,3 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ 4. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств ¦

¦ и пешеходов в Санкт-Петербурге ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.1 ¦Обеспечение пересчета и¦ КТ ¦2010 г.¦ - ¦ 15000,0 ¦ - ¦ - ¦ 15000,0 ¦Увеличение ¦

¦ ¦корректировки режимов+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+пропускной ¦

¦ ¦работы существующих¦ КТТП ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 16000,0 ¦ - ¦ 16000,0 ¦способности ¦

¦ ¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улично-дорожной ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.2 ¦Организация разработки и¦ КТ ¦2010 г.¦ - ¦ 12195,0 ¦ - ¦ - ¦ 12195,0 ¦Увеличение ¦

¦ ¦реализация схем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦маршрутного +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+способности ¦

¦ ¦ориентирования на¦ КТТП ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 14034,0 ¦ 14535,0 ¦ 28569,0 ¦улично-дорожной ¦

¦ ¦улично-дорожной сети ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.3 ¦Обеспечение изменения¦ КБДХ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 50000,0 ¦ 59000,0 ¦ 81000,0 ¦190000,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦планировочных решений¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦перекрестков и участков¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦улично-дорожной сети,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения на ¦

¦ ¦необходимых по условиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекрестках ¦

¦ ¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.4 ¦Обеспечение обустройства¦ КБДХ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 65000,0 ¦ 75000,0 ¦ 75000,0 ¦215000,0 ¦Снижение уровня ¦

¦ ¦наиболее опасных участков¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦

¦ ¦улично-дорожной сети¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦

¦ ¦ограждениями для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦

¦ ¦пешеходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пешеходов ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.5 ¦Обеспечение установки¦ КБДХ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 7000,0 ¦ 8400,0 ¦ 10000,0 ¦ 25400,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦силовых ограждений на¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦участках улично-дорожной¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦сети повышенной опасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.6 ¦Организация установки¦ КТ ¦2009- ¦ ВПТФ <4> ¦159000,0 ¦ - ¦ - ¦159000,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦новых светофорных¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦объектов ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+движения ¦

¦ ¦ ¦ КТТП ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 204600,0 ¦ - ¦204600,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.7 ¦Организация установки¦ КТ ¦2010 г.¦ - ¦ 3600,0 ¦ - ¦ - ¦ 3600,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦искусственных дорожных+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+безопасности ¦

¦ ¦неровностей ¦ КТТП ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 3900,0 ¦ - ¦ 3900,0 ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.8 ¦Обеспечение обустройства¦ КТ ¦2010 г.¦ - ¦ 2500,0 ¦ - ¦ - ¦ 2500,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦нерегулируемых пешеходных+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+безопасности ¦

¦ ¦переходов ¦ КТТП ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 2800,0 ¦ - ¦ 2800,0 ¦дорожного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.9 ¦Организация установки¦ КТ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 1600,0 ¦ - ¦ - ¦ 1600,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦дорожных знаков "Дети" ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+движения ¦

¦ ¦ ¦ КТТП ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 1650,0 ¦ 1800,0 ¦ 3450,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.10 ¦Организация оборудования¦ КТ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 1900,0 ¦ - ¦ - ¦ 1900,0 ¦Увеличение ¦

¦ ¦светофорных объектов¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропускной ¦

¦ ¦табло обратного отсчета¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦

¦ ¦времени +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+улично-дорожной ¦

¦ ¦ ¦ КТТП ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 2200,0 ¦ 2300,0 ¦ 4500,0 ¦сети ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.11 ¦Организация оборудования¦ КТ ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ 2600,0 ¦ - ¦ - ¦ 2600,0 ¦Повышение уровня¦

¦ ¦светофорных объектов¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦

¦ ¦устройствами звуковой¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦

¦ ¦сигнализации +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+движения ¦

¦ ¦ ¦ КТТП, КСП ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 2700,0 ¦ - ¦ 2700,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.12 ¦Организация установки¦ КТ ¦2010 г.¦ - ¦ 1600,0 ¦ - ¦ - ¦ 1600,0 ¦Сокращение ¦

¦ ¦информационных дорожных+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+сроков оказания ¦

¦ ¦знаков вблизи учреждений¦ КТТП ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 1700,0 ¦ 1800,0 ¦ 3500,0 ¦первой ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДТП ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.13 ¦Разработка предложений по¦ КС, КВЗПБ ¦2009 г.¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Обустройство ¦

¦ ¦привлечению частных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦

¦ ¦инвестиций к созданию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улично-дорожной ¦

¦ ¦системы паркингов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети ¦

¦ ¦Санкт-Петербурге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.14 ¦Организация стоянок¦ КТ, КИСП ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Обустройство ¦

¦ ¦туристических автобусов ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улично-дорожной ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+сети ¦

¦ ¦ ¦ КТТП, КИСП ¦2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.15 ¦Приобретение носимых и¦ КИС, ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 1300,0 ¦ - ¦ - ¦ 1300,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦автомобильных ¦(по согласованию) ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦радиостанций для¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦обеспечения УГИБДД +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+УГИБДД ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, ГУ МВД ¦2011- ¦ - ¦ - ¦ 850,0 ¦ 750,0 ¦ 1600,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.16 ¦Организация специальных¦ КТ ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Обустройство ¦

¦ ¦парковочных мест вблизи¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦

¦ ¦объектов социальной¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улично-дорожной ¦

¦ ¦инфраструктуры для+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+сети ¦

¦ ¦транспортных средств,¦ АР, ¦2009- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управляемых инвалидами ¦ КСП ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ КТТП ¦2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.17 ¦Приобретение сигнальных¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ 5000,0 ¦ 4500,0 ¦ 4500,0 ¦ 14000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦громкоговорящих установок¦(по согласованию) ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦для обеспечения УГИБДД ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УГИБДД ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.18 ¦Обеспечение создания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦

¦ ¦системы контроля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦

¦ ¦автомобильного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦(КАСКАД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.18.1 ¦Организация создания¦ КИС, ГУ МВД ¦2010 г.¦ - ¦158724,0 ¦ - ¦ - ¦158724,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦подсистемы контроля¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦рубежей и определения+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+деятельности ¦

¦ ¦инцидентов на магистралях¦ КВЗПБ, ГУ МВД ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 275521,0 ¦ - ¦275521,0 ¦УГИБДД ¦

¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, КИС ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦342669,0 ¦342669,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦4.18.2 ¦Организация создания¦ КИС, ГУ МВД ¦2010 г.¦ - ¦355124,0 ¦ - ¦ - ¦158724,0 ¦ ¦

¦ ¦подсистемы видеофиксации¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарушений ПДД на+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦перекрестках ¦ КВЗПБ, ГУ МВД ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 394523,0 ¦ - ¦394523,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, КИС ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦486455,0 ¦486455,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦4.18.3 ¦Организация создания¦ КИС, ГУ МВД ¦2010 г.¦ - ¦ 33408,0 ¦ - ¦ - ¦ 33408,0 ¦ ¦

¦ ¦подсистемы контроля¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦движения транспортных+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦потоков ¦ КВЗПБ, ГУ МВД ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ 59766,0 ¦ - ¦ 59766,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, КИС ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 38216,0 ¦ 38216,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.19 ¦Приобретение мобильных¦ КИС, ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <3> ¦ВПТФ <3> ¦ - ¦ - ¦ - ¦Повышение ¦

¦ ¦комплексов видеофиксации¦(по согласованию) ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦нарушений ПДД ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+надзорной ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, ГУ МВД ¦2011 г.¦ - ¦ - ¦ВПТФ <3> ¦ - ¦ - ¦деятельности ¦

¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+ ¦

¦ ¦ ¦ КВЗПБ, КИС ¦2012 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ВПТФ <3>¦ - ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.20 ¦Организация приобретения¦ КИС, ГУ МВД ¦2010 ¦ - ¦ 9250,0 ¦ 3100,0 ¦ - ¦ 12350,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦и установки новых¦(по согласованию) ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативности и ¦

¦ ¦автоматической телефонной¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦станции и пультов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦

¦ ¦дежурной части УГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебных задач ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УГИБДД ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.21 ¦Обеспечение модернизации¦ КИС, ГУ МВД ¦2010 г.¦ - ¦ 3000,0 ¦ - ¦ - ¦ 3000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦программного комплекса¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативности и ¦

¦ ¦"Служба-02" дежурной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦части УГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебных задач ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УГИБДД ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.22 ¦Обеспечение оперативного¦ КИС, ГУ МВД ¦2009 г.¦ ВПТФ <3> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Повышение ¦

¦ ¦зала дежурной части¦(по согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативности и ¦

¦ ¦УГИБДД проекционным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦оборудованием высокого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦

¦ ¦разрешения для вывода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служебных задач ¦

¦ ¦оперативной информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УГИБДД ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.23 ¦Приобретение магнитно-¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ - ¦ - ¦Повышение ¦

¦ ¦оптических приборов для¦(по согласованию) ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦идентификации и выявления¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦

¦ ¦фальсификации номеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦

¦ ¦агрегатов транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.24 ¦Приобретение передвижных¦ КЗ ¦2010 ¦ - ¦ 9000,0 ¦ 6000,0 ¦ - ¦ 15000,0 ¦Повышение ¦

¦ ¦пунктов медицинского¦ ¦г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦освидетельствования на¦ ¦2011 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦

¦ ¦состояние опьянения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦

¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦4.25 ¦Приобретение для УГИБДД¦ ГУ МВД ¦2009- ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ ВПТФ <1> ¦ВПТФ <1> ¦ - ¦Повышение ¦

¦ ¦транспортных средств для¦(по согласованию) ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества приема ¦

¦ ¦проведения практических¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экзаменов на ¦

¦ ¦экзаменов на право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право управления¦

¦ ¦управления транспортными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортными ¦

¦ ¦средствами категории "В" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ - ¦896801,0 ¦11362440,0¦1385925,0¦3418970,0¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ - ¦1431485,0¦1633609,0 ¦1609745,3¦4674839,3¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦в том числе ¦ АР ¦ ¦ - ¦184155,0 ¦ 301434,0 ¦ 48999,0 ¦534588,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ ГУ МВД ¦ ¦ - ¦ 35000,0 ¦ 34500,0 ¦ 4500,0 ¦ 74000,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КБДХ ¦ ¦ - ¦122000,0 ¦ 142400,0 ¦166000,0 ¦430400,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КЗ ¦ ¦ - ¦147261,0 ¦ 41713,0 ¦ 29448,0 ¦218422,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КИС ¦ ¦ - ¦560806,0 ¦ 3100,0 ¦ - ¦563906,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КПВСМИ ¦ ¦ - ¦ 24812,0 ¦ 26648,0 ¦ 26648,0 ¦ 78108,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КО ¦ ¦ - ¦ 85300,0 ¦ 60600,0 ¦ 33000,0 ¦178900,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КТ ¦ ¦ - ¦272151,0 ¦ 42970,0 ¦ 41845,0 ¦356966,0 ¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КВЗПБ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 730660,0 ¦868090,0 ¦1598750,0¦ ¦

+--------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ КТТП ¦ ¦ - ¦ - ¦ 249584,0 ¦391215,3 ¦640799,3 ¦ ¦

---------+-------------------------+------------------+-------+------------+---------+----------+---------+---------+-----------------

--------------------------------

<1> Бюджетные ассигнования предусмотрены законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на содержание соответствующего исполнителя.

<2> Согласно адресной программе, утверждаемой КО.

<3> Бюджетные ассигнования предусмотрены законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на финансирование соответствующих расходов, по отдельной целевой статье, не включаются в расходы на реализацию мероприятий настоящего Плана.

<4> Бюджетные ассигнования предусмотрены законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год на реализацию действующих программ и планов мероприятий, утвержденных постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, не включаются в расходы на реализацию мероприятий настоящего Плана.

<5> Реализация мероприятия осуществляется в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.

Примечание. Исполнитель, указанный первым в графе "Исполнитель", является основным исполнителем мероприятия и организует работу по его выполнению с учетом предложений соисполнителей.

В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 4.11 настоящего Плана, КТТП утверждает адресный перечень светофорных объектов, подлежащих оборудованию устройствами звуковой сигнализации в 2011-2012 годах, с учетом предложений КСП.

В 2012 году исполнителем мероприятий, указанных в пунктах 4.18.1 - 4.19 настоящего Плана, до вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о передаче Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской мониторинговый центр" в ведение Комитета по информатизации и связи (далее - Постановление) является Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, с даты вступления в силу Постановления - Комитет по информатизации и связи.

Принятые сокращения:

АИС - автоматизированная информационная система

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

ВПТФ - в пределах текущего финансирования

ГДОУ Санкт-Петербурга - государственные дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

ГОУ Санкт-Петербурга - государственные образовательные учреждения, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

ГОУ ДОД Санкт-Петербурга - государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

ГОУ НПО Санкт-Петербурга - государственные образовательные учреждения начального профессионального образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

ГОУ СПО Санкт-Петербурга - государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения

ГУП - государственное унитарное предприятие

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

КБДХ - Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

КИС - Комитет по информации и связи

КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре

КЗ - Комитет по здравоохранению

КИСП - Комитет по инвестициям и стратегическим проектам

КО - Комитет по образованию

КС - Комитет по строительству

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КТ - Комитет по транспорту

ПДД - Правила дорожного движения Российской Федерации

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

КТТП - Комитет по транспортно-транзитной политике